Session01_ Tổng quan về Agile và Scrum

Bài 5: Mua sắm trực tuyến

- Sprin: 1-4 tuần

| Sprin | Đánh giá mức độ (1-3) | Thời gian |
| --- | --- | --- |
| Đăng ký | 2 | 1 tuần |
| Đăng nhập | 2 | 1 tuần |
| Xem danh sách sản phẩm | 1 | 1 tuần |
| Tìm kiếm sản phẩm | 3 | 1.5 tuần |
| Lọc sản phẩm theo tìm kiếm | 3 | 2 tuần |
| Thêm sản phẩm vào giỏ hàng | 1 | 1.5 tuần |
| Thanh toán | 3 | 2 tuần |

- Sprin Planing

| Công việc |  | Team nhận công việc | Thành viên đảm nhận |
| --- | --- | --- | --- |
| Đăng kí tài khoản | Tạo form đăng ký tài khoản | FE | Đức |
| Linh | Input yêu cầu nhập tên, email, mật khẩu, xác nhận mật khẩu | BE | Đức |
|  | Email nhập đúng định dạng, không được trùng | BE | Đức |
|  | Mật khẩu phải 8 ký tự trở lên | BE | Đức |
|  | Khi đăng ký thành công phải điều hướng sang trạng đăng nhập | FE | Đức |
| Đăng nhập | Xây dựng giao diện đăng nhập | FE | Đức |
|  | Thông báo khi email / mật khẩu để trống | BE | Đức |
|  | Báo lỗi khi email/ mật khẩu không trùng khớp | BE | Đức |
|  | Đăng nhập thành công chuyển hướng sang Trangg chủ | BE | Đức |
| Hiển thị danh sách sản phẩm | Hiển thị phân trang sản phẩm | FE | Đức |
|  | Có phân trang sản phẩm | FE | Đức |
| Tìm kiếm sản phẩm | Tạo ô tìm kiếm theo tên/danh mục | BE | Đức |
|  | Hiển thị kết quả tìm kiếm có phân trang | BE | Đức |
| Lọc sản phẩm theo tìm kiếm | Thêm bộ lọc theo giá, thương hiệu, loại sản phẩm | BE | Đức |
|  | Kết hợp với kết quả tìm kiếm để thu hẹp lựa chọn | BE | Đức |
| Thêm sản phẩm vào giỏ hàng | Nút “Thêm vào giỏ hàng” trên mỗi sản phẩm | BE | Đức |
|  | Cập nhật số lượng sản phẩm trong giỏ | BE | Đức |
| Thanh toán | Tích hợp nhiều phương thức thanh toán | BE | Đức |
|  | Xác nhận đơn hàng và gửi thông báo | BE | Đức |

- Daily

- Team BE:

  - Thiếu dữ liệu test khi làm forrm đăng ký

  - Dữ liệu sản phẩm chwua đồng bộ khi hiện danh sách sản phẩm

- Review

- Chức năng : Đăng ký, đăng nhập, xem danh sách sản phẩm, giỏ hàng cơ bản.

- Demo: Trình diễn luồng đăng ký → đăng nhập → xem sản phẩm → thêm giỏ hàng.

- Yêu cầu : Người dùng muốn thêm bộ lọc nâng cao và cải thiện tốc độ tìm kiếm.

- Backlog Update: Thêm yêu cầu tối ưu tìm kiếm và bổ sung phương thức thanh toán mới

- Retrospective

- Ưu điểm : Hoàn thành đúng tiến độ, Daily Scrum diễn ra đều đặn.

- Điểm cần cải thiện: Chưa đầy đủ dữ liệu test

- Nguyên nhân: Thiếu tài liệu chi tiết, chưa có checklist bàn giao.

- Cải tiến:

- Product Owner chuẩn bị dữ liệu test đầy đủ.

- Nhóm dành thêm thời gian ước lượng chính xác hơn trong Sprint Planning.

BÀi 6:

user Story 7:

- Đăng kí/ đăng nhập

  - tôi là khách hàng

  - tôi muốn đăng nhập/ đăng kí tài khoản để mua sắm

- tìm kiếm sản phẩm

  - tôi là khách hàng

  - tôi muốn tìm kiếm sản phẩm theo tên/ danh mục để tôi  có thể mua sản phẩm tôi muốn

- đăng nhập/ đăng ký

  - tôi là khách hàng  tôi

  - muốn đăng kí/ đăng nhâp vào để mua hàng

- xem chi tiết sản phẩm

  - tôi là khách hàng

  - tôi muốn xem chi tiết đơn hàng để biết về kích cỡ, chất lương..

- thay đổi số lượng trong giỏ hàng

  - tôi là khách hàng

  - tôi muốn thay đổi số lượng sản phẩm để điều chỉnh đơn hàng theo yêu cầu

- thanh toán

  - tôi là khách hàng

  - tôi muốn thanh toán đơn hàng để mua hàng

- theo dõi đơn hàng

  - tôi là khách hàng

  - tôi muốn theo dõi trạng thái đơn hàng để biết thời gian đơn hàng giao đến

Backlog

- Đăng nhập/ đăng kí (cao)

- Tìm kiếm sản ohaamr (cao)

- Xem chi tiết sản phẩm (cao)

- Thêm vào giỏ hàng (trung bình)

- Thay số lượng giỏ hàng ( trung bình)

- Thanh toán (cao)

- Theo dõi đơn hàng ( trung bình)

Bài 7:

- Đăng ký/ đăng nhập ( cao)

  - Tôi là một khách hàng, tôi muốn đăng ký và đăng nhập để tôi có thể đặt vé

- Tìm kiếm phim ( cao)

  - Tôi là một khách hàng, tôi muốn tìm kiếm phim theo tên hoặc thể loại để tôi có thể chọn phim phù hợp

- Xem chi tiết phim( cao)

  - Tôi là một khách hàng, tôi muốn xem thông tin chi tiết về phim để tôi có thể đọc tóm tắt phim hoặc quyết định xem hay không

- Chọn giờ và ghế( cao)

  - Tôi là một khách hàng, tôi muốn chọn suất chiếu và vị trí ghế để tôi có thể đặt vé theo thời gian và chỗ ngồi mong muốn

- Thanh toán( cao)

  - Tôi là một khách hàng, tôi muốn thanh toán vé để tôi có thể hoàn tất vé

- Xem lịch sử đặt vé ( trung bình)

  - Tôi là một khách hàng, tôi muốn xem lại lịch sử đặt vé để tôi có thể kiểm tra các vé đã mua

Bài 8:

# Daily Scrum – Hệ thống học tiếng Anh

- Thời gian: 9:00 AM (Thứ Sáu, 21/11/2025)

- Mục tiêu Sprint: Hoàn thành “Ôn từ vựng theo chủ đề” và “Luyện phát âm với AI”

- Thành viên DEV Backend: dức,nva,nvb

### Thành viên: nva (API từ vựng theo chủ đề)

- Hôm qua: Xây dựng API chủ đề và danh sách từ vựng theo chủ đề

- Hôm nay: Thêm endpoint gợi ý từ liên quan và lịch ôn tập

- Trở ngại: Thiếu dữ liệu độ khó trong kho từ vựng để tạo lịch ôn phù hợp

### Thành viên: Đức (API luyện phát âm với AI)

- Hôm qua: Hoàn thành upload audio  và chấm điểm phát âm cơ bản.

- Hôm nay: Tích hợp mô-đun phản hồi chi tiết theo từng âm vị và từ trọng âm

- Trở ngại: Hàng đợi xử lý audio  thỉnh thoảng timeout khi nhiều người dùng đồng thời

### Thành viên: nvb(Quản lý bài học & tiến độ học)

- Hôm qua: Tạo schema “learning progress” để lưu thời gian học, điểm quiz, số lần ôn

- Hôm nay: Xây dựng API đồng bộ tiến độ giữa thiết bị web và mobile

- Trở ngại: Không

### Xử lý trở ngại (5 phút sau Daily Scrum)

- Thiếu dữ liệu: Cần bổ sung nhãn độ khó cho bộ từ vựng, tạm thời dùng mapping heuristic theo tần suất

- Queue audio timeout: Khoa cấu hình lại thời gian chờ, thêm worker và bật retry có backoff cho job xử lý audio